Actividad 6 - Gestión de la calidad en el software para entorno local

Juan David Lozano Serna

Docente: Manuelita Muñoz

Universidad Iberoamericana
Calidad de software
2024

Introducción

En la actualidad, muchas de los startups enfrentan el arduo desafío de ofrecer productos innovadores en plazos ajustados y con recursos limitados. El plan de gestión de calidad tiene como objetivo proporcionar un marco estructurado para asegurar el software desarrollado por el startup cumpla con los estándares de calidad establecidos.

La calidad en el software no solamente implica entregar un producto que sea funcional, sino que también garantizar su mantenibilidad, usabilidad y adaptabilidad a las necesidades cambiantes del mercado. El documento detalla un plan diseñado específicamente para un startup local compuesta por 5 empleados, considerando y enfocándose en metodologías agiles que permitan un control eficiente de calidad.

Equipo de trabajo y roles.

El objetivo de un plan de gestión de calidad radica en asignar los roles adecuadamente y de manera clara, para así poder definir las responsabilidades de cada integrante. En este startup, cada miembro desempeña las funciones debido a la estructura reducida del equipo.

| Integrante | Rol | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Juan David Lozano | Líder del equipo de calidad | Coordinar las actividades del plan de calidad, supervisar la implementación de estándares y resolver problemas críticos. |
| Ana López | Responsable de métricas | Definir, medir y reportar métricas clave de calidad, asegurando que los datos sean precisos y accionables. |
| Pedro Sánchez | Tester | Diseñar y ejecutar casos de prueba, identificar defectos y trabajar con desarrolladores para su corrección. |
| Luisa Gómez | Desarrolladora Senior | Asegurar la implementación de estándares de calidad durante el desarrollo de software. |
| Carlos Diaz | Analista de requisitos | Documentar requerimientos, verificar que el software cumpla con las expectativas del cliente y los usuarios finales. |

Factores de calidad

Los factores de calidad son características que el producto o proyecto debe cumplir para satisfacer los objetivos empresariales. Dicho esto, se prioriza lo siguiente:

- Funcionalidad: El software debe cumplir con todos los requisitos definidos por los clientes, garantizando que las funciones implementadas sean correctas y completas

- Fiabilidad: El producto debe operar de manera consistente bajo condiciones normales y manejar adecuadamente errores inesperados

- Usabilidad: La interfaz de usuario debe ser intuitiva, fácil de aprender y usar para mejorar la experiencia del usuario final.

- Mantenibilidad: El software debe permitir actualizaciones rápidas y económicas, con un código claro y bien documentado.

- Portabilidad: El sistema debe ser fácil de instalar y operar en diferentes plataformas tecnológicas aumentando su versatilidad.

Estándar o Norma

Para garantizar la calidad, este plan se basa en la norma ISO/IEC 25010, que proporciona un modelo detallado para evaluar la calidad de software. Además, se incluyen normativas internas adaptadas a la realidad del startup, tales como las revisiones de código y los estándares de documentación.

Ventajas de uso ISO/IEC 25010:

- Proporciona un marco estandarizado reconocido a nivel mundial.

- Permite medir y mejorar la calidad del software en dimensiones clave.

- Es aplicable a diferentes tipos de proyectos y organizaciones.

Objetivos de Calidad

Para garantizar que el producto cumpla con los estándares esperados, se establecen los siguientes objetivos:

- Reducir defectos críticos en un 90% antes del lanzamiento: Se asegura que los problemas graves sean detectado y solucionados antes de llegar al cliente.

- Aumentar la cobertura de pruebas automatizadas al 80%: Implementar herramientas de pruebas automáticas para cubrir la mayor parte del código.

- Garantizar que al menos el 95% de los usuarios encuentren la interfaz de usuario satisfactoria: Medir la satisfacción a través de encuestas y retroalimentación directa.

Métricas a utilizar

Las métricas son fundamentales para medir el progreso y la efectividad del plan. Las métricas que se van a usar son las siguientes:

| Métrica | Descripción | Método de medición |
| --- | --- | --- |
| Tasa de defectos | Numero de defectos detectados por modulo en cada ciclo de pruebas. | Registro en herramientas de seguimiento como Jira o Trello. |
| Cobertura de pruebas | Porcentaje de código que esta cubierto por casos de prueba automatizados | Uso de herramientas como SonarQube |
| Tiempo medio de resolución | Tiempo promedio que se tarda en resolver un defecto desde su detección | Análisis de los tickets en el sistema |
| Satisfacción del usuario final | Porcentaje de usuarios que califican el producto como satisfactorio | Encuestas y cuestionarios |

Frecuencia y momento de medición

- Revisiones de código: Al finalizar cada sprint (2 semanas)

- Pruebas de calidad: Después de implementar cada funcionalidad principal

- Encuestas de satisfacción: Al termino del proyecto o en pruebas piloto

Consideraciones para la empresa
Dado que el startup tiene recursos limitados, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Uso de herramientas gratuitas: Optar por software como Selenium, Postman, Jenkins para pruebas y automatización.

- Formación del equipo: Brindar capacitaciones en calidad de software para optimizar los procesos internos.

- Implementación gradual: Integrar las actividades de calidad en pequeños pasos para evitar una sobrecarga al equipo.

Referencias Bibliográficas:

- International Organization for Standardization. (2011). ISO/IEC 25010:2011 - Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. Recuperado de https://www.iso.org/standard/35733.html

- Sommerville, I. (2011). Ingeniería del software (9.ª ed.). Pearson Educación.

- Vásquez Cuestas, J. A. (2017). Calidad de software: Teoría, aplicaciones y casos prácticos. Alfaomega.