PulsePro – Plataforma Inteligente de Bienestar Personalizado

Juan David Lozano Serna

Gerencia y control de proyectos informáticos

Docente: Magda Fernández

Corporación Universitaria Iberoamericana

Mayo de 2025

Marco Referencial:

El presente marco referencial se fundamenta en la planificación y desarrollados a lo largo de todas las actividades relacionadas con el proyecto PulsePro, donde se estableció el alcance, los objetivos generales y específicos, y se construyo la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). Durante este trayecto se identificaron las fases clave del proyecto: Inicio, Planeación, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Evaluación y Cierre. Cada fase se descompuso en tareas especificas con recursos necesarios y duraciones estimadas. 

Se definieron las asunciones, restricciones y criterios de aceptación, lo cual brinda un marco que se articula teóricamente en esta sección.

- Marco Teórico

El desarrollo del proyecto PulsePro se fundamenta en diversos enfoques teóricos relacionados con la gestión de proyectos, el uso de la inteligencia artificial en la salud digital, y el diseño centrado en el usuario.

En primera instancia, se adopta la metodología PMI, que propone una guía estructurada para la dirección de proyectos basada en buenas prácticas internacionales, Según el PMI (2021), los proyectos deben planificarse y ejecutarse en cinco fases: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Cada fase está relacionada con áreas de conocimiento como la gestión del alcance, tiempo, calidad, recursos, comunicación, riesgos y adquisiciones. Aplicando estos principios garantiza una mayor probabilidad de éxito del proyecto.

En segunda instancia, el uso de la inteligencia artificial en entornos de salud digital ha cobrado gran relevancia en la ultima década. Mencionando la investigación de Laranjo et al. 2018 se muestra como los asistentes conversacionales basados en IA pueden ofrecer recomendaciones personalizadas, realizar seguimiento de rutinas y mejorar la adherencia a tratamientos. La IA permite interpretar lenguaje natural, responder preguntas frecuentes y adaptar contenidos según las necesidades de los usuarios, lo que contribuye a mejorar la experiencia y los resultados esperados.

Adicionalmente el diseño se encuentra centrado en el usuario (UX/UI) y se considera esencial para asegurar la facilidad de uso, accesibilidad y estética funcional de la plataforma. Donald Norman (2013), uno de los principales referentes en este campo, plantea que el diseño debe considerar las emociones, expectativas y comportamientos del usuario final. Esto es especialmente importante en aplicaciones de bienestar, donde la motivación y la interacción amigable son determinantes del éxito.

- Marco Conceptual

A continuación, se definen algunos de los conceptos clave en el desarrollo del proyecto:

- Plataforma digital: Conjunto de componentes técnicos (frontend, backend, bases de datos) que permiten ofrecer servicios a través de internet. En este proyecto se usará un entorno web.

- Inteligencia artificial conversacional: Rama de la IA que permite a los sistemas mantener conversaciones con los usuarios a través de texto o voz, comprendiendo y generando lenguaje natural.

- Plan de bienestar personalizado: Esquema individualizado que incluye rutinas de ejercicio, planes alimenticios y estrategias de autocuidado adaptadas al perfil, objetivos y preferencias del usuario.

- Diseño UX/UI: Conjunto de principios y técnicas orientadas a mejorar la experiencia del usuario y la interacción visual y funcional con la plataforma.

- EDT (Estructura de Desglose del Trabajo): Herramienta de planificación que divide el proyecto en tareas jerárquicas, facilitando la asignación de recursos, tiempos y responsables.

- Marco Temporal

El proyecto PulsePro se desarrollará en un periodo comprendido entre el 19 de mayo y el 2 de Julio de 2025. El cronograma definido se estructura en cinco fases principales: inicio, planificación, diseño, desarrollo, pruebas, evaluación y cierre. Cada fase incluye tareas especificas con duraciones estimadas, fechas de inicio y de fin. El cumplimiento de este cronograma es fundamental para la entrega oportuna del producto final.

- Marco Ambiental

El proyecto se desarrolla en un contexto académico y tecnológico favorable. La idea es tener todo el apoyo necesario para poder realizar el proyecto accediendo a herramientas como Figma (para diseño de interfaces), VAPI y Convex (para integración de IA), así como el framework NEXT.JS (para el desarrollo web. 

Se asume que los usuarios tendrán acceso estable a internet y dispositivos compatibles para interactuar con la plataforma. Además, se considera que poseen un nivel básico de alfabetización digital, lo que facilita el uso intuitivo del sistema.

Asimismo se reconoce que el entorno ambiental este marcado por una creciente demanda de soluciones tecnológicas enfocadas en el bienestar, especialmente tras el impacto de la pandemia del COVID-19, que impulso el interés por el autocuidado, la salud mental y la digitalización de servicios.

- Marco Político

A nivel ético y legal, el proyecto respeta los principios de uso responsable de la inteligencia artificial procurando que las recomendaciones generadas por la plataforma sean seguras, explicables y no discriminatorias. Aunque en esta versión no se utilizara información personal sensible ni se integrarán funciones de pago, se establecerán mecanismos básicos de privacidad y proyección de datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 (Colombia) sobre la protección de datos personales.

En cuanto al enfoque político – social, se reconoce que la brecha en el acceso a servicios de bienestar y salid es un problema estructural que esta presente en muchos contextos latinoamericanos. Por ello, PulsePro, busca convertirse en una solución inclusiva, de fácil acceso, que brinda seguridad a los usuarios para tomar decisiones sobre su salud física y mental.

Referencias Bibliográficas:

Laranjo, L., Dunn, A. G., Tong, H. L., Kocaballi, A. B., Chen, J., Bashir, R., ... & Coiera, E. (2018). Conversational agents in healthcare: a systematic review. Journal of the American Medical Informatics Association, 25(9), 1248–1258. https://doi.org/10.1093/jamia/ocy072

Norman, D. A. (2013). The design of everyday things: Revised and expanded edition. Basic books.

Project Management Institute. (2021). Guía del PMBOK®: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (7.ª ed.). Project Management Institute.

República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.