PulsePro – Plataforma Inteligente de Bienestar Personalizado

Juan David Lozano Serna

Gerencia y control de proyectos informáticos

Docente: Magda Fernández

Corporación Universitaria Iberoamericana

Mayo de 2025

| ID | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Estrategia de mitigacion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fallo en la integracion de la IA conversacional | Tecnico | Alta | Alta | Critico | Realizar pruebas unitarias y de integracion frecuentes. Usar entornos sandbox antes de produccion |
| R2 | Retrasos en la entrega | Humano | Media | Alta | Alto | Aplicar seguimiento diario (Scrum), usar Jira para control y redistribuir tareas si hay cuellos de Botella |
| R3 | Acceso inestable a internet por parte de los usuarios | Tecnico / Usuario | Medio | Media | Medio | Permitir el uso offline temporal para algunas funciones basicas. |
| R4 | Dificultad del usuario en interactuar con la plataforma | Usabilidad | Media | Alta | Alto | Realizar pruebas de usabilidad y mejorar el diseño UX/UI iterativamente |
| R5 | Errores en la base de datos o Perdida de datos | Tecnico | Baja | Alta | Medio | Implementar copias de seguirdad automaticas y validacion en las inserciones |
| R6 | Falla del servicio de hosting o API externa (como Vapi o Convex) | Externo / Tecnico | Media | Alta | Alto | Contratar servicion con SLA definidos. Tener servicios de respaldo o cache local si la API falla |
| R7 | Cambios en los requerimientos del Proyecto a mitad de desarrolo | Organizacional | Media | Media | Medio | Aplicar control de cambios formal. Usar JIRA para registrar y justificar cualquier modificacion |
| R8 | Falta de experiencia en herramientas nuevas (Next JS, Vapi) | Humano / Tecnico | Alta | Media | Alto | Planear capacitaciones cortas previas. Hacer revisiones de codigo en grupo |
| R9 | No aceptacion del Proyecto por parte de usuarios finales | Usuario / Social | Baja | Alta | Medio | Realizar pruebas piloto y encuestas. Adaptar la solucion segun el feedback |
| R10 | Errores de compabilidad entre versions y herramientas | Tecnico | Baja | Media | Bajo | Usar control de versions (GIT) y entornos virtuales para evitar conflictos |

JIRA: 

Paso 1:  Crear el proyecto en JIRA.



Paso 2: Crear las historias de Usuario

Paso 3: Crear las  épicas para el proyecto

Paso 4: Asignar los Story Points:

Paso 5 : Iniciar el Sprint

Reporte Jira:


Bibliografía: 

Atlassian. (2024). Getting started with Jira Software. https://www.atlassian.com/software/jira
PMBOK® Guide. (2021). A guide to the project management body of knowledge (7th ed.). Project Management Institute.